|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Activity** | **Timeline** | **Jumlah hari** | **PIC Sumber Daya** |
| 1. Persiapan Awal    1. Brainstorming dengan stackholder    2. Identifikasi kebutuhan dengan stackholder | 31 Agustus 2023 – 14 September 2023 | 15 hari | Rizki Aditiya Saputra Ahmad |
| 1. Analisis dan Perancangan    1. Perancangan Usecase    2. Perancangan Swimelane    3. Perancangan ERD    4. Perancangan CDM PDM | 14 September 2023 – 30 September 2023 | 17 hari | Luhur Arkan Pratista |
| 1. Desain UI/UX    1. Desain UI/UX halaman driver       1. Desain halaman Login       2. Desain halaman menu update lokasi       3. Desain halaman menu hasil rekap    2. Desain UI/UX halaman admin Pabrik       1. Desain halaman Login       2. Desain halaman menu edit data | 1 Oktober 2023 – 31 Oktober 2023 | 31 hari | Rizki Aditiya Saputra Ahmad Luhur Arkan Pratista |
| 4. Implementasi Backend | 20 Oktober 2023 – 30 November 2023 | 50 hari | Rizki Aditiya Saputra Ahmad |
| 1. Implementasi Frontend    1. Frontend halaman driver       1. Desain halaman Login       2. Desain halaman menu update lokasi | 20 Oktober 2023 – 20 November 2023 | 30 hari | Luhur Arkhan Pratista |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.3. Desain halaman menu hasil rekap   * 1. Frontend halaman admin Pabrik      1. Desain halaman Login      2. Desain halaman menu edit data |  |  |  |
| 1. Testing    1. Testing halaman driver    2. Testing halaman admin pabrik | 1 Desember 2023 – 15 Desember 2023 | 15 hari | Rizki Aditiya  Saputra Ahmad Luhur Arkan Pratista |
| 1. Pemeliharaan    1. Pemeliharaan ke Driver    2. Pemeliharaan ke user admin pabrik | 15 Desember 2023 – 30 Desember 2023 | 15 hari | Rizki Aditiya  Saputra Ahmad  Luhur Arkan Pratista |
| **Total** | 4 bulan | 173 hari |  |